## Slide 1
PROJECT REPORT
LCX 기반
컨테이너 관리
대시보드
Node.js와 PostgreSQL을 활용한 웹 기반 모니터링 시스템
학번 ＿＿＿＿＿＿＿＿
이름 ＿＿＿＿＿＿＿＿
2026
Notes: [Sources]
- project.md
- package.json
- server.js
- schema.sql
- html/index.html
- style/style.css

## Slide 2
02
목차
LCX CONTAINER MANAGEMENT
01
저번 주까지 한 일
02
시스템 구성과 흐름
03
주요 기능 구현한 것
04
데이터베이스와 API
05
화면 설계와 반응형 UI
06
다음 주에 할 일
Notes: [Sources]
- 본 프로젝트 소스 파일을 바탕으로 구성한 목차

## Slide 3
03
저번 주까지 한 일
LCX CONTAINER MANAGEMENT
대시보드의 기본 구조와
데이터 조회 흐름을 구현했다
지난주까지 화면 구성, Node.js 서버, PostgreSQL 테이블을 연결하고 컨테이너 정보를 웹 화면에 표시하는 기본 흐름을 완성했다.
구현 완료
대시보드 화면과 고정 사이드바 구성
Node.js 기반 정적 파일·API 서버 구현
PostgreSQL containers 테이블 설계
컨테이너 목록과 요약 데이터 연동
RESULT
화면–서버–DB가 연결되는 컨테이너 모니터링 기본 구조 완성
Notes: [Sources]
- server.js — Node.js 서버와 API 구현
- schema.sql — PostgreSQL 테이블 설계
- html/index.html — 화면 구성과 데이터 렌더링
- style/style.css — 레이아웃과 반응형 UI

## Slide 4
04
시스템은 화면–서버–DB의 3단 구조로 동작한다
LCX CONTAINER MANAGEMENT
HTTP / JSON
SQL
CLIENT
HTML · CSS · JavaScript
대시보드 렌더링
새로고침 요청
NODE.JS SERVER
정적 파일 제공
GET /api/dashboard
요약 데이터 계산
POSTGRESQL
containers 테이블
상태·이미지·포트
CPU·메모리 저장
사용자 요청
조회 및 요약
영속 데이터
Notes: [Sources]
- server.js — HTTP 서버, 정적 파일 제공, /api/dashboard
- schema.sql — PostgreSQL containers 테이블
- html/index.html — fetch 및 렌더링

## Slide 5
05
주요 기능 구현한 것
LCX CONTAINER MANAGEMENT
01
상태 요약
전체·실행·중지·오류 수를 상단에서 즉시 확인
02
자원 현황
CPU·메모리·디스크와 기타 자원을 묶어 표시
03
컨테이너 목록
이름·상태·이미지·포트·사용량을 표로 정리
04
수동 갱신
새로고침 버튼으로 최신 대시보드 데이터를 재요청
Notes: [Sources]
- html/index.html — 요약 카드, 자원 카드, 컨테이너 표, 새로고침 버튼
- server.js — 요약 집계 및 데이터 반환

## Slide 6
06
데이터 모델과 API가 화면 표시를 직접 지원한다
LCX CONTAINER MANAGEMENT
DATABASE
containers
id · name · status
image · ports
cpu_percent · memory_mb
created_at · updated_at
GET /api/dashboard
{
"containers": [...],
"summary": {
"total": 3, "running": 2,
"paused": 0, "errors": 0
}
}
CHECK 제약조건으로 상태값을 running · stopped · paused · error로 제한
Notes: [Sources]
- schema.sql — 테이블 스키마, 상태 CHECK 제약조건, 초기 데이터
- server.js — GET /api/dashboard 응답 구조

## Slide 7
07
화면은 정보 우선순위와 반응형 구조에 맞춰 설계했다
LCX CONTAINER MANAGEMENT
DESKTOP
설계 기준
고정 사이드바
주요 관리 메뉴를 일관되게 배치
카드형 요약
숫자와 상태를 빠르게 스캔
표 기반 목록
컨테이너별 세부 정보를 비교
반응형 전환
900px·620px 기준으로 열과 메뉴 조정
Notes: [Sources]
- style/style.css — 고정 사이드바, 카드/표 스타일, 900px·620px 미디어 쿼리
- html/index.html — 화면 정보 구조

## Slide 8
08
다음 주에는 조회 기능을 실제 관리 기능으로 확장한다
LCX CONTAINER MANAGEMENT
저번 주까지 한 일
DB 데이터 조회
상태 요약 계산
대시보드 렌더링
반응형 화면 구성
다음 주에 할 일
01
컨테이너 시작·중지 API 연결
02
로그와 이벤트 실시간 표시
03
인증 및 권한 관리
04
자원 사용량 차트와 알림 기능
다음 단계: 컨테이너 제어 API와 실시간 운영 정보 연결
Notes: [Sources]
- 저번 주까지 한 일: server.js, schema.sql, html/index.html, style/style.css
- 다음 주에 할 일: 현재 구현 범위를 바탕으로 한 확장 계획